**Product backlog: Sitio Web de contenido educativo**

**Elaborado por: Equipo 3 -** [**IRMA CECILIA BARAJAS HELGUERA**](https://desarrolloweb.udgvirtual.udg.mx/user/view.php?id=1265&course=282)**,** [**JESUS ALEJANDRO SAINZ MALDONADO**](https://desarrolloweb.udgvirtual.udg.mx/user/view.php?id=1375&course=282)**,**[**DAVID MACIAS VEGA**](https://desarrolloweb.udgvirtual.udg.mx/user/view.php?id=1329&course=282)

**Objetivo: Proporcionar recursos educativos en línea para estudiantes de todas las edades.**

| **Elemento de trabajo pendiente** | **Puntos de historia** | **Responsable** | **Estado** | **Estimado original** | **Sem1** | **Sem2** | **Sem 3** | **Sem 4** | **Revisión del Sprint** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIT1 - Definición y diseño inicial** | 10 | IRMA CECILIA BARAJAS HELGUERA | En plan | 2 Semanas |  |  |  |  |  |
| Estructura y Contenido | 5 | JESUS ALEJANDRO SAINZ MALDONADO | En plan | | Inicio  2024/02/19 | | --- |   Finalización 2024/03/04 | 1 |  |  |  | Actividad en tiempo |
| Diseño UX | 5 | IRMA CECILIA BARAJAS HELGUERA | En plan |  | 1 |  |  | Actividad en tiempo |
| **SIT2 - Carga, descarga y eliminación de recursos informativo** | 10 | JESUS ALEJANDRO SAINZ MALDONADO | En plan | 2 Semanas |  |  |  |  |  |
| Creación método para carga y eliminación de contenido | 5 | DAVID MACIAS VEGA | En plan | Inicio  2024/03/04  Finalización  2024/03/18 | 1 |  |  |  | Actividad en tiempo |
| Evaluación y eliminación de recursos que no sean fidedignos. | 5 | DAVID MACIAS VEGA | En plan |  | 1 |  |  | Actividad en tiempo |
| **SIT3 - Analisis y definicion de recursos Educativos** | 20 | IRMA CECILIA BARAJAS HELGUERA | En plan | 3 Semanas |  |  |  |  |  |
| Investigar y seleccionar los recursos educativos más relevantes para distintos rangos de edad | 5 | DAVID MACIAS VEGA | En plan | Inicio  2024/03/18  Finalización  2024/04/08 | 1 |  |  |  | Actividad en tiempo |
| Diseño visual contenido educativo | 5 | DAVID MACIAS VEGA | En plan | 1 | 1 |  |  | Actividad en tiempo |
| Organizar y categorizar la información | 4 | DAVID MACIAS VEGA | En plan |  | 1 | 1 |  | Actividad en tiempo |
| Habilitar la funcionalidad de búsqueda. | 3 | JESUS ALEJANDRO SAINZ MALDONADO | En plan |  | 1 | 1 |  | Actividad en tiempo |
| Realizar pruebas de Usabilidad. | 3 | JESUS ALEJANDRO SAINZ MALDONADO | En plan |  |  | 1 |  | Actividad en tiempo |
| **SIT4 - Análisis y definición de contenido multimedia.** | 20 | IRMA CECILIA BARAJAS HELGUERA | En plan | 3 Semanas |  |  |  |  |  |
| Investigar y seleccionar los recursos multimedia más relevantes para distintos rangos de edad | 5 | DAVID MACIAS VEGA | En plan | Inicio  2024/04/08      Finalización  2024/04/29 | 1 |  |  |  | Actividad en tiempo |
| Diseño visual sección multimedia | 5 | DAVID MACIAS VEGA | En plan | 1 | 1 |  |  | Actividad en tiempo |
| Organizar y categorizar la información | 4 | JESUS ALEJANDRO SAINZ MALDONADO | En plan |  | 1 | 1 |  | Actividad en tiempo |
| Habilitar la funcionalidad de búsqueda. | 3 | JESUS ALEJANDRO SAINZ MALDONADO | En plan |  | 1 | 1 |  | Actividad en tiempo |
| Realizar pruebas de Usabilidad. | 3 | DAVID MACIAS VEGA | En plan |  |  | 1 |  | Actividad en tiempo |
| **SIT5 - Analizar y proporcionar contenido académico** | 20 | IRMA CECILIA BARAJAS HELGUERA | En plan | 3 Semanas |  |  |  |  |  |
| Analizar y proporcionar contenido académico para Profesores | 5 | IRMA CECILIA BARAJAS HELGUERA | En plan | Inicio  2024/04/29    Finalización  2024/05/20 | 1 |  |  |  | Actividad en tiempo |
| Organizar y categorizar la información para uso de profesores | 5 | DAVID MACIAS VEGA | En plan | 1 | 1 |  |  | Actividad en tiempo |
| Diseño visual seccion profesores | 4 | DAVID MACIAS VEGA | En plan |  | 1 | 1 |  | Actividad en tiempo |
| Habilitar la funcionalidad de búsqueda en la sección de profesores | 3 | JESUS ALEJANDRO SAINZ MALDONADO | En plan |  | 1 | 1 |  | Actividad en tiempo |
| Realizar pruebas de Usabilidad en sección para profesores | 3 | JESUS ALEJANDRO SAINZ MALDONADO | En plan |  |  | 1 |  | Actividad en tiempo |
| **SIT6 - Analisis y definicion de recursos Interactivos** | 20 | IRMA CECILIA BARAJAS HELGUERA | En plan |  |  |  |  |  |  |
| Investigar y seleccionar los recursos interactivos más relevantes para distintos rangos de edad | 5 | IRMA CECILIA BARAJAS HELGUERA | En plan | Inicio  2024/05/20    Finalización  2024/06/10 | 1 |  |  |  | Actividad en tiempo |
| Diseño visual sección de recursos interactivos | 5 | DAVID MACIAS VEGA | En plan | 1 | 1 |  |  | Actividad en tiempo |
| Organizar y categorizar la información | 4 | DAVID MACIAS VEGA | En plan |  | 1 | 1 |  | Actividad en tiempo |
| Habilitar la funcionalidad de búsqueda. | 3 | JESUS ALEJANDRO SAINZ MALDONADO | En plan |  | 1 | 1 |  | Actividad en tiempo |
| Realizar pruebas de Usabilidad. | 3 | JESUS ALEJANDRO SAINZ MALDONADO | En plan |  |  | 1 |  | Actividad en tiempo |
| **SIT7 - Analizar y proporcionar sección de Foros** | 15 | IRMA CECILIA BARAJAS HELGUERA | En plan | 3 Semanas |  |  |  |  |  |
| Diseño visual sección de Foros | 3 | DAVID MACIAS VEGA | En plan | Inicio  2024/06/10    Finalización  2024/07/01 | 1 |  |  |  | Actividad en tiempo |
| Implementación de la funcionalidad del foro | 3 | DAVID MACIAS VEGA | En plan | 1 |  |  |  | Actividad en tiempo |
| Creacion de usuarios | 3 | DAVID MACIAS VEGA | En plan |  | 1 |  |  | Actividad en tiempo |
| Creación de herramientas de moderador | 3 | JESUS ALEJANDRO SAINZ MALDONADO | En plan |  | 1 |  |  | Actividad en tiempo |
| Realizar pruebas de Usabilidad. | 3 | JESUS ALEJANDRO SAINZ MALDONADO | En plan |  |  | 1 |  | Actividad en tiempo |
| **SIT9- UX y usabilidad** | 15 | IRMA CECILIA BARAJAS HELGUERA | En plan | 3 Semanas |  |  |  |  |  |
| Diseño y modificaciones para aumentar la usabilidad y ux | 10 | JESUS ALEJANDRO SAINZ MALDONADO | En plan | Inicio  2024/07/15  Finalización  2024/08/05 | 1 |  |  |  | Actividad en tiempo |
| Pruebas | 5 | DAVID MACIAS VEGA | En plan |  | 1 | 1 |  | Actividad en tiempo |
| Total | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Formato Sprint: Sitio Web de contenido educativo**